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	序号
	项目名称
	建设起止年限
	建设规模及内容
	总投资（万元）
	业主单位
	备注

	一、园区循环化发展改造升级工程

	1
	南宁经开区园区循环化改造
	2016-2022
	完成园区循环化改造，构建木薯—酒精—酒糟渣—高档包装纸、制糖—甘蔗渣—环保餐具、报废工程机械—回收拆解—零部件—再制造等产业链条。
	427345
	南宁经开区管委会
	

	2
	广西—东盟经开区循环化改造
	2015-2022
	完成园区循环化改造，构建农林废弃物—有机肥—食用菇生产/林木三剩物—新型建材、废旧玻璃—玻璃制品、畜牧养殖—沼气—供热/发电、废轮胎—再生胶粉/再生钢、废渣/废矿渣/淤泥—加气混凝土砌块/加气混凝土板材等产业链。
	65000
	广西—东盟经开区管委会
	

	3
	南宁高新区循环化改造
	2022-2025
	编制园区循环化改造方案并组织实施。
	
	南宁高新区管委会
	请开发区完善总投资

	4
	南宁六景工业园区循环化改造
	2022-2025
	编制园区循环化改造方案并组织实施。
	
	南宁六景工业园区管委会
	请开发区完善总投资

	5
	南宁江南工业园区循环化改造
	2022-2025
	编制园区循环化改造方案并组织实施，推进南宁江南综合能源服务示范区建设，积极推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。
	
	南宁江南工业园区管委会
	请开发区完善总投资

	6
	南宁仙葫经济开发区循环化改造
	2022-2025
	编制园区循环化改造方案并组织实施。
	
	南宁仙葫经济开发区管委会
	请开发区完善总投资

	7
	广西良庆经济开发区循环化改造
	2022-2025
	编制园区循环化改造方案并组织实施。
	
	广西良庆经济开发区管委会
	请开发区完善总投资

	8
	宾阳县黎塘工业园区循环化改造
	2022-2025
	编制园区循环化改造方案并组织实施。
	
	宾阳县黎塘工业园区管委会
	请开发区完善总投资

	二、大宗固体废弃物综合利用示范工程

	1
	南宁市双定循环经济产业园污泥处置厂
	2019-2022
	日处理500t/d脱水污泥，另接纳园区脱水沼渣50t/d，以及园区污水处理厂产生的脱水污泥70t/d。
	17547
	南宁建宁康恒环保科技有限责任公司
	

	2
	利用固体废弃物生产烧结砖项目
	2021-2023
	年产1.5亿块KP1（240×115×90）内燃烧结砖。
	9850
	广西图旭投资有限公司
	

	三、城市废旧物资循环利用体系建设工程

	1
	废钢铁加工仓储配送中心
	2020-2023
	建设废钢回收区、分拣区、仓储配送区、交易中心、办公楼等配套设施，年回收分拣处理各类废钢铁800万吨，其中年加工仓储配送废钢精选料400万吨，其他废钢加工仓储配送400万吨。
	180000
	广西浩源再生资源利用有限公司
	

	2
	柳州钢铁研发基地及废钢铁加工仓储配送中心
	2022-2024
	建设研发中心、废钢铁加工仓储配送中心。
	260000
	柳州钢铁集团
	

	3
	废钢铁资源回收及加工中心
	2022-2023
	建立集回收、分拣、处理、配送为一体的新型废钢生产加工标准化示范基地，打造覆盖全区的废钢加工、销售网络，整合区内零散的、不纳税的各类废钢加工点，并将废钢生产加工规范化和环保要求推广到全区，形成区域内废钢资源的高效循环再利用。
	10000
	广西桂物循环产业集团有限公司
	

	4
	南宁再生铝产业园
	2022-2024
	生产ADC12铝锭、铝铸棒、铝板坯等再生铝材
	30000
	潮力铝业公司、南宁产投公司
	

	5
	广西交科新材料科技有限责任公司生产基地
	2019-2022
	年产25000吨废旧轮胎再生橡胶粉。
	6258
	广西交科新材料科技有限责任公司
	

	6
	南宁市双定循环经济产业园医疗废物处置厂项目
	2021-2025
	医疗废物处理总规模40吨/天，其中一期配置三条10吨/天医疗废物高温蒸煮灭菌线，土建一次完工，预留一条10吨/天医疗废物高温蒸煮灭菌线位。
	9130
	南宁建宁康恒环保科技有限责任公司
	

	7
	广西固体废物（危险废物）处置中心改扩建工程
	2020-2021
	增加一条50吨/日顺流回转窑处理系统；新建1个处置规模5000吨/年砷渣刚性填埋场；改扩建危险废物焚烧2条线：新建线50吨/日，改造线30吨/日；新建一条8吨/日医疗废物蒸煮处理线。
	17105
	中节能（广西）清洁技术发展有限公司
	

	8
	马山县废弃物回收分拣中心
	2020-2022
	建设废弃物回收分拣中心。
	360
	马山县住房和城乡建设局
	

	9
	南宁市双定循环经济产业园生活垃圾清洁焚烧发电厂项目
	2020-2022
	建设一座总处理规模为3000t/d 的生活垃圾清洁焚烧发电厂，分两期，一期为2250t/d；配套新建一座处理能力1700t/d 园区污水处理厂；配套建设园区取水工程，园区进场道路及环卫停车场。
	177300
	南宁建宁康恒环保科技有限责任公司
	

	10
	六景生活垃圾焚烧发电项目
	2022-2025
	总规模1350 t/d，一期规模900t/d。
	60282
	南宁建宁康恒环保科技有限责任公司
	

	11
	宾阳县生活垃圾焚烧发电项目
	2021-2025
	总规模为1200 t/d，一期规模为800 t/d。
	75000
	宾阳县城市管理综合行政执法局
	

	12
	上林县生活垃圾分类处理一体化设施建设项目
	2021-2022
	建设厨余垃圾处理设施1座，日处理100吨；建设可回收物暂存点1座（规模20吨）；建设有害垃圾暂存点1座（规模10吨）； 分类垃圾桶、分类运输车等设备采购。
	6000
	上林县城市管理局
	

	13
	马山县古零镇乔老河片区生活垃圾处（ERCM废弃物处理装置）项目
	2020-2021
	项目占地面积2333.35平方米，日处理生活垃圾20吨。拟建设一栋钢构铁皮厂房，总建筑面积2000平方米，引进一套生活垃圾快速分子降解处理（ERCM废弃物处理）设备，配套道路硬化等工程。   
	1448
	马山县住房和城乡建设局
	

	14
	南宁市可回收垃圾处理项目（暂定名）
	2020-2023
	建设可回收垃圾处理及配套设施。
	
	建宁水务集团（金水公司）
	请完善总投资

	15
	南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂改扩建（三期）
	2020-2021
	新增设计厨余垃圾处理规模150t/d，厨余垃圾处理规模400t/d。建设升级现有收运系统、新建建构筑物、改建建构筑物、现有一期及改扩建项目建筑外观的升级改造、现有一期、二期改扩建项目工艺系统改造 、三期生产建（构）筑物等。
	33000
	广西蓝德再生能源有限责任公司
	

	16
	南宁市厨余垃圾就地处理设施项目
	2021-2023
	采用黑水虻采食厨余有机废弃物的处理工艺，建设处置能力约150吨/日的厨余垃圾就地处理设施。其中一期工程50吨/日。
	6000
	南宁市环卫处
	

	17
	马山县厨余垃圾资源化处理中心
	2020-2022
	建设厨余垃圾资源化处理中心。
	360
	马山县住房和城乡建设局
	

	18
	南宁市双定循环经济产业园有机垃圾处理厂
	2020-2022
	总建设规模为1200吨/日，分两期实施：一期建设规模为600吨/日；二期建设规模为600吨/日及其配套设施。
	40400
	南宁建宁康恒环保科技有限责任公司
	

	19
	南宁市双定生活垃圾焚烧固化废弃物处置场
	2022-2023
	固化飞灰填埋规模为 210t/d，处置场总库容194万立方米；共分三期建设；其中，填埋一区库容为42.187万立方米，使用年限为8年。
	16726
	南宁建宁康恒环保科技有限责任公司
	

	20
	江南循环经济产业园
	2022-2025
	正在研究规划选址。
	待定
	待定
	

	21
	南宁市“垃圾分类+再生资源回收”两网融合体系试点
	2021-2023
	主要在青秀区、江南区、良庆区三个城区内进行生活垃圾分类+再生资源回收两网融合体系建设的试点工作，覆盖小区为577个，服务居民41.36万户，服务98.44万人，计划建设两网融合网点417个，其中青秀区覆盖小区357个，服务17.87万户， 服务47.40万人，计划建设两网融合网点 181 个；江南区覆盖小区120个，服务12.37万户， 服务31.25万人，计划建设两网融合网点 124个；良庆区覆盖小区100个，服务11.11万户， 服务19.80万人，计划建设两网融合网点 112 个。
	7189
	金水公司
	

	22
	广西废旧物资回收信息平台项目
	2021-2025
	以“1+14+nX”固体废物回收处置工程体系为核心，建设线上回收信息平台（邕易收）以及线下终端处置设施、前端回收网络：1.线上回收信息平台（邕易收）：搭建“一站式”集成化、便捷、高效的废旧物资信息与交易服务平台。2.终端处置设施：升级改造五大类废旧家电拆解生产线，新建九大类废弃电器电子产品拆解生产线，配套建设环保科普教育基地等。3.前端回收网络：在全区14个地市建设回收分拣仓储中心及社区回收网点，构建覆盖全区的回收网络。
	21607
	广西桂物循环产业集团有限公司
	

	四、建筑垃圾资源化利用示范工程

	1
	南宁市建筑垃圾综合利用项目
	2022-2023
	建设一座处理规模为100万吨/年建筑垃圾处理项目
	待定
	前期业主建宁水务集团
	请业主核实

	2
	广西美斯达MESDA建筑废弃物以及资源化再利用项目
	2020-2025
	处理建筑垃圾100万吨/年。
	5000
	广西美斯达环保科技有限公司
	

	3
	绿色建筑技术研究及应用
	2022-2025
	围绕推动建筑业高质量发展关键技术问题，支持开展工业化建筑部品与构配件制造、施工现场构件高效吊装安装、预制混凝土构件生产、钢木结构建筑、新型高深基坑支护工程、气承式膜结构环保建筑制造与安装等关键技术研究与应用示范，支持开展土建与设计一体化技术研究与应用、绿色建筑、绿色家装材料技术研究与应用等。
	
	待定
	请市住建局核实

	五、废旧车用电池循环利用工程

	1
	新能源汽车动力电池梯次利用项目
	2021-2024
	建设动力锂电池梯次利用PACK生产、锂电池回收服务平台以及锂电池物理拆解生产项目。具体建设两条产能为0.11gah/a的动力锂电池梯次利用PACK生产线，包含分容区、电芯储存区、电池包拆解区、电芯静置区（余能检测、性能检测）、打磨区（激光焊接打码、镭雕）、PACK生产线（A品、B品、退役产品）以及产品、原材料仓库，以及一条年处理9000吨锂电池的物理拆解线，实现外壳、铜、铝、正负极材料等有价物的分类收集。
	6407
	广西桂物循环产业集团有限公司
	

	2
	新能源电池、新能源汽车拆解项目
	2022-2023
	项目规划用地面积200亩，建成一个集废旧动力电池收集、贮存、拆解、资源化处理的产业链。
	60000
	广西桂物循环产业集团有限公司
	

	六、再制造产业高质量发展工程

	1
	广西桂物资源循环产业园报废机动车拆解处理与综合利用项目
	2022-2025
	建设报废机动车拆解、车壳破碎中心、汽车零部件再制造、回用件交易市场和报废机动车拆解处理信息平台，形成年回收拆解报废车5万辆的生产能力。
	60400
	广西桂物循环产业集团有限公司
	

	2
	南宁经开区再制造产业链建设工程
	2022-2025
	构建报废工程机械—回收拆解—零部件—再制造等产业链条。
	
	南宁经开区管委会
	请经开区完善

	七、农林废弃物循环经济示范工程

	1
	新希望南宁市生猪养殖聚落全产业链生态循环农业投资项目
	2020-2022
	建设种猪场5个、育肥场8个、饲料厂2个、屠宰场和食品深加工厂1个，共16个子项目。一期（3个子项目），总投资额15.85亿元；二期（12个子项目），总投资额29.08亿元；三期（1个子项目），总投资额5.07亿元。
	500000
	新希望六和股份有限公司
	

	2
	农利来绿色农业科教产学研用一体化项目
	2020-2022
	建设产蛋鸡舍27栋，年存栏种鸡70万套；配套育雏鸡舍5栋、育成鸡舍8栋；两个标准化孵化厂房，年孵化商品种鸡苗1亿羽；1个年处理3万吨鸡粪有机肥生产车间；共同建设农利来绿色农业新模式研究院，设置黄鸡品种研发中心、动物营养研发中心、蔗料双高研发中心和健康食品研发中心等。
	18000
	南宁农利来种禽科技有限公司
	

	3
	年处理50万吨农作物秸秆饲料化项目
	2021-2022
	项目总占地面积50亩，建设秸秆饲料化生产车间15000平方米，秸秆青储车间5000平方米，办公楼及生活配套设施2000平方米，建成年收购饲料化处理农作物秸秆50万吨。
	2500
	良庆区农业农村局
	

	4
	宾阳县农作物秸秆综合利用
	2021
	高速路、高铁沿线500米范围禁烧区5万亩水稻田，实施秸秆粉碎+腐熟剂机械还田，每亩50元，金额250万元。 秸秆收储体系建设2个，每个点补助25万元，金额50万元。
	300
	宾阳县农业农村局
	

	5
	广西横县现代林业产业园
	2020=-2023
	建设横县新威林年产30万立方米可饰面定向吧刨花板（OSB）产品升级技改项目、南宁科天新材料“KT高聚生态板”生产项目、广西祥顺投资有限公司年产24万立方米胶合板生产项目等。
	
	广西丰林木业集团、广西横县新威林板业有限公司、广西高峰五洲人造板有限公司、广西乐林林业开发有限公司等
	

	八、废弃电器电子产品回收利用提质项目

	1
	广西桂物资源循环产业园区废弃电器电子产品回收拆解中心扩建项目（“四机一脑”资质增量）
	2020-2023
	五大类家电年回收拆解能力由原来的100万台/年增加到200万台/年，年拆解处理740万台九大类废弃电器、10万台非机动车、4000吨废弃小家电等。
	4000
	广西桂物资源循环产业有限公司
	

	九、汽车使用全生命周期管理项目

	1
	汽车使用全生命周期管理信息平台
	2022-2025
	搭建平台，实现汽车生产、进口、销售、登记、维修、二手车交易、报废、关键零部件流向等信息互联互通和交互共享。
	
	市发展改革委、大数据发展局、商务局、工信局、公安局、交通运输局、南宁海关
	

	十、塑料污染治理项目

	1
	广西桂物资源循环产业园废塑料资源化加工与利用项目
	2022-2025
	建设废塑料破碎及造粒生产线、再生塑料制品生产线及配套环保设施，新建厂房仓库等基础设施以及废塑料再生利用技术中心。形成年产2.0万吨的塑料颗粒及年产5000吨的再生塑料制品的生产能力。
	8162
	广西桂物循环产业集团有限公司
	

	2
	生物降解材料生产基地
	2021-2025
	一期建成年产3000吨的生物降解膜袋产能；二期建成年产3万吨的生物降解膜袋产能和年产10万吨生物降解粒料产能。
	63000
	广西康比特生物降解科技有限公司
	

	3
	年产30万吨淀粉基生物降解颗粒母料生产基地建设项目
	2022-2024
	生产厂房工程建设共40个车间约66840平方米（34个为单层钢构约57120平方米、6个为三层约9720平方米），原料、粒料仓库、成品仓库、机修及五金库共11个约29344平方米；辅助生产工程办公楼、中央控制室、值班化验室、研发中心共8栋约21096平方米；公用工程变配电站、供水站、水池、循环水池、消防站共500平方米；福利设施职工宿舍、食堂、党建群建文化活动室、公厕、生活区浴厕共6栋约5320平方米。占地面积约100628平方米，总建筑面积约110340平方米。工艺设备建设坚持研制和选用自动化程度高、能耗低、效率高、稳定性好、噪声小、封闭性好的环保型生产设备的原则。
	140000
	广西农垦明阳生化集团股份有限公司
	

	4
	南宁市再生塑料资源化利用项目
	2022-2024
	建设一座处理规模为500吨/日塑料综合处理厂。
	
	建宁水务集团
	

	5
	塑料回收循环利用项目
	2022-2025
	计划新建年可回收处理8万吨废旧PP项目（即废旧PP饮料瓶、饮料杯、饭盒打包盒、冰箱内盒等），可年产食品级PP片材2万吨，吸塑包装制品1.5万吨，再生PP颗粒1.5万吨。年可回收处理20万吨废旧ABS项目（即废旧冰箱、家电、办公用品、汽车保险杠等工程塑料等），可年产再生ABS颗粒10万吨，改性ABS产品5万吨。
	
	国龙塑料企业、南宁建宁水务集团
	请建宁水务核实

	十一、绿色快递包装项目

	1
	南宁绿色包装产业基地
	2021-2022
	项目面积120亩，主要建设约8万平方米工业厂房，1.6万平方米办公及宿舍楼。
	50000
	东莞市力山纸业有限公司
	

	十二、循环经济关键技术和装备项目

	1
	电解法次氯酸钠发生装置技术及核心装备开发
	2020-2022
	针对目前国内次氯酸钠发生装置寿命短、能耗和盐耗高以及运行安全性有待提高的问题，开展一系列型号次氯酸钠发生装置的研发和设计工作；改进电解槽阳极涂层配方，提高电解效率，降低装置能耗，延长涂层正常使用寿命；确定合适替代材料，严格验证其能够在持续复杂波动变化的温度下稳定运行的性能，优化装置设计，解决改进电解槽排氢不彻底的问题。并开展新产品试制，建立一条新产品生产线，实现新产品的应用和产业化推广。并将其应用于自来水或生活污水消毒、海洋藻类的杀灭等领域。
	500
	广西博世科环保科技股份有限公司
	

	2
	易腐垃圾环保处理与资源化智能装备研制与示范应用
	2020-2022
	项目针对垃圾分类后易腐垃圾易腐烂发臭、处理成本高、难以实现闭合产业链等难题开发环保处理与资源化智能装备，灵活实现易腐垃圾分点就地环保处理和整合集中处理，并融合物联网、大数据对易腐垃圾环保处理进行实时监控与区域管理，解决垃圾分类后端资源化利用难题，为“无废城市”建设和乡村振兴战略实施提供技术解决方案和产业模式支撑。实施期间建设示范点1个，申请专利4件，其中发明专利不少于2件，预计形成年产值4000万元。
	200
	广西力源宝科技有限公司、南宁职业技术学院
	

	3
	固体废弃物无害化资源化利用技术开发与应用
	
	支持农（林）、重点工业行业等大宗固体废物、固体催化剂的高效循环利用关键技术研究与应用示范和电子废弃物处理、城市垃圾分类的后续处理体系及资源化循环利用技术开发及有色金属采选冶废渣风险管控技术体系研发与应用示范；开展工业固体废物（含危废）高效循环利用关键技术研究与应用示范；开展水泥窑协同处置利用固体废物关键技术研究与应用示范；开展电子废弃物处理及资源化循环利用技术开发与应用；开展农（林）废弃物资源化循环利用关键技术研究与应用示范；开展典型流域水产养殖、畜禽养殖污染治理及废弃物综合利用技术集成和应用示范。
	
	待定
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各有关单位名单

各县（市、区）人民政府、开发区管委会，市工信局、生态环境局、科技局、财政局、商务局、市政园林局、市场监管局、文广旅局、农业农村局、住建局、林业局、交通运输局、自然资源局、水利局、金融办、司法局、大数据发展局、乡村振兴局，邕州海关，市邮政管理局，市供销社、市公安局交警支队，南宁学院、南宁职业技术学院，南宁建宁水务集团、广西绿城水务公司
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