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贯彻落实自治区环境保护督察反馈
意见整改方案
根据自治区环境保护督察反馈意见来宾市整改工作领导小组办公室《关于印发<来宾市贯彻落实自治区环境保护督察反馈意见整改方案>的通知》（来环整改字〔2019〕1号）精神，为切实做好2018年自治区环境保护督察反馈意见指出问题（以下统称“督察反馈问题”）的整改工作，特制定本整改方案。
一、指导思想
全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以习近平生态文明思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记“建设壮美广西 共圆复兴梦想”重要题词精神，全面落实全国、全区、来宾市生态环境保护大会精神和自治区“六壮六美”工作部署，将督察反馈问题作为推进生态文明建设和生态环境保护的重要抓手，切实落实各级党委和政府环境保护的主体责任，坚持问题导向、标本兼治，坚决打好污染防治攻坚战，解决生态环境问题，让绿色发展“壮”起来，生态环境“美”起来。
二、整改目标
根据《来宾市贯彻落实自治区环境保护督察反馈意见整改方案》，为贯彻落实自治区环境保护督察工作领导小组和市委、市政府工作要求，切实抓好自治区环境保护督察反馈意见指出问题的整改工作，我局结合实际认领了督察反馈指出的3大类3个问题。对于认领的督察反馈问题，各科室必须对号入座、照单全收、主动作为，根据自治区环境保护督察整改要求分步推进、扎实整改，全面完成整改任务，持续改善生态环境质量。

三、贯彻落实自治区环境保护督察反馈意见问题整改任务清单
（一）认识有偏差、工作欠主动问题
问题八：缺乏生态环境保护工作主动性，对空气质量下降，强调外来污染影响、地形条件不利、监测站点设置不合理等客观因素。
责任科室：节能科、园区科、投资科、法规科、散装水泥办公室。

整改时限：立行立改，长期坚持。
整改目标：牢固树立“绿水青山就是金山银山”生态环境保护理念，切实增强保护生态环境的责任意识和担当意识，层层传导压力，压紧压实责任，把环境保护法律法规和中央、自治区生态环境决策部署贯彻落实到位。完成自治区下达的年度目标任务。
整改措施：
（1）依法依规推动我市落后产能有序退出，制定年度化解过剩产能目标任务和工作方案，完成国家下达的目标任务。

（2）配合环保部门持续推进工业污染源全面达标排放、“散乱污”企业清理整治。

（3）组织推广应用新技术、新工艺、新产品，积极推进清洁生产，负责指导和督促企业开展升级技术改造。

（4）加强混凝土预混搅拌站的日常监督管理，责令企业完善污染防治设施并正常运行。

（5）调整优化产业布局、加大“两高”行业产能淘汰和压减力度、落实重污染企业搬迁或改造、推进各类园区循环改造。
（二）整改要求偏低问题
问题十：来宾冶炼厂长期违法露天堆存危险废物问题,中央环保督察“回头看”定性为“敷衍应对，纸上整改”；目前来宾冶炼厂厂内危险废物管理仍较为粗放，新增危险废物安全处置还未得到有效解决，遗留的鸡公山废渣场环境安全处置还处于起步，后续治理繁重。
责任科室：节能科、园区科、投资科、重工科。

整改时限：2022年底前。
整改目标：加强压力传导，督促企业落实主体责任，进一步强化厂内固体危险废物管理,采取有效措施对新增废物进行安全处置;2020年底前完成厂区老渣库遗址环境风险管控，厂区退城入园后按土地用途对老渣库遗址进行生态修复整治；加强鸡公山渣场环境监管，2019年6月底前制定治理方案，治理方案确定后2个月内制定各年度整改目标并组织实施，确保2022年底前完成整改任务。
整改措施：督促来宾华锡冶炼有限公司按要求完成整治，配合环保部门监督企业进行整改工作。推进来宾华锡冶炼有限公司厂区退城入园工作。
（三）大气污染综合治理依然薄弱
问题四十一：广西铁合金有限公司作为来宾市第二用电大户，企业环保工作管理薄弱，环保配套设施不齐备，原料乱堆乱放，道路扬尘突出。
责任科室：园区科、节能科、重工科

整改时限：2019年底前。
整改目标：落实企业主体责任，2019年底前按照规定做好烟气在线监测的配套建设工作，并完善企业环保工作制度，优化厂区内部管理，确保环保设施正常运行，各项污染物达标排放。加强企业日常监管，督促企业做好整改工作。
整改措施：督促指导企业落实各项整改工作，严格按照排放标准做好整改工作。
四、保障措施
（一）加强组织领导。成立自治区环境保护督察反馈意见来宾市工业和信息化局整改工作领导小组（以下简称领导小组），全力保障整改工作措施到位、责任到位、整改到位。
组  长：江祖参  局长
副组长：蔡  华  副局长

杨  光  副局长
        黄  勇  总工程师

        方  杰  党组成员

成  员：覃  固  节能与循环经济科科长
        张响光  重工业科科长
蒙瑞波  法规科科长

覃  峥  散装水泥办负责人
陆金文  工业园区科科员
陈智鹏  投资科干部
联络员：蒋  舒         

领导小组办公室设在节能与循环经济科，承担领导小组日常工作，办公室主任由节能与循环经济科科长覃固同志兼任。由蒋舒作为我局整改工作联络员，负责与自治区环境保护督察反馈意见来宾市整改工作领导小组的沟通对接，统筹协调推进整改落实工作，确保整改落实到位。

（二）强化整改落实。严格对照整改任务和要求，对具备整改条件能够立即整改的事项，立行立改；对需要逐步解决的问题，抓紧落实到位，限期整改；对努力能够解决的受客观条件限制一时解决不了的，在一定范围内说明情况，积极创造条件，采取有效措施逐步解决；针对整改过程中出现的新情况、新问题，及时研究部署，寻求有效解决办法，提出具有针对性的措施，确保整改工作务实有序开展。
（三）严肃责任追究。对督察反馈意见指出的问题，各整改责任科室要切实履行责任，采取有力措施扎实推进，对进展缓慢的，及时督促纠正，确保限期整改，对整改工作不力，推诿扯皮的，严肃追究相关责任人的责任。
公开方式：主动公开  
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