附件1
2022年已开工集中式光伏电站项目情况表

	序号
	项目地
	项目名称
	所在位置
（具体到村）
	备案日期
	规模
（万千瓦）
	开工时间
	计划投产时间
	建设单位

	1. 
	封开县
	华润肇庆封开润凤复合光伏发电项目  
	平凤镇范村、峡村、古石村、古显村、罗围村、平岗村、平原村、红庄村、广峰村等
	2021/3/4
	10
	2022/1
	2022/12
	华润电力新能源投资有限公司

	2. 
	封开县
	广东华电肇庆封开南丰镇50MW光伏发电项目
	渡头、富孟、平摊、且止、汶塘、小洞、开明、附城、思料村的坑塘
	2021/9/18
	5
	2021/12
	2022/6/30
	广东华电福新封开新能源有限公司

	3. 
	封开县
	广东华电肇庆封开金装镇50MW农光互补项目
	金装镇社区、新圩、大林、大府、安靖、开祥、大田、万安、望高、民益村 
	2022/1/18
	5
	2022/1
	2022/6/30
	广东华电福新封开新能源有限公司

	4. 
	高要区
	广东华电肇庆高要南岸100MW渔光互补项目
	肇庆市高要区南岸街道马安社区、岗灶社区
	2021/2/5
	10
	2021/8/1
	2022/9/1
	广东华电福新肇庆新能源有限公司

	5. 
	高要区
	广东华电肇庆高要金山100MW渔光互补项目
	肇庆市高要区南岸街道马安社区、岗灶社区
	2021/7/20
	10
	2021/9/1
	2022/9/1
	广东华电福新肇庆新能源有限公司

	6. 
	高要区
	广东华电肇庆高要白诸100MW渔光互补项目
	肇庆市高要区白诸镇夏播村及周边区域
	2021/3/23
	10
	2021/9/1
	2022/9/1
	广东华电福新肇庆新能源有限公司

	7. 
	怀集县
	广东华电肇庆怀集梁村200MW农业光伏项目
	
	2021/9/30
	20
	2021/9
	第一次并网： 2021年12月26日（0.3万千瓦）；第二次并网： 2022年10月1日（19.7万千瓦）
	广东华电福新怀集新能源有限公司

	8. 
	怀集县
	中能建投怀集大岗150MW“农光一体”光伏示范项目
	
	2021/1/27
	15
	2022/3/22
	2023/6/30
	中能建投（怀集）新能源有限公司

	9. 
	怀集县
	怀集县幸福街道三多村100MW农光互补光伏发电项目
	
	2020/4/27
	10
	2021/3
	2022/12
	怀集县三多新能源科技有限公司

	10. 
	怀集县
	怀集县冷坑镇一期100MW农光互补项目
	
	2020/9/22
	10
	2021/8/20
	2022/12/1
	怀集县怀建新能源有限公司

	11. 
	四会市
	四会市下茆镇300MW光伏复合平价上网电站
	
	2021/2/8
	30
	2022/1
	2023/12
	肇庆市莱特斯新能源有限公司


	12. 
	广宁县
	华电广宁南街镇70MW光伏项目
	
	2021/3
	7
	2021/8
	2021/12
	广东华电福新广宁新能源有限公司


	合计
	142
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