附件：

肇庆市深化产业投资项目“双容双承诺”
直接落地改革实施方案
（征求意见稿，下划线部分为修订部分）

为持续贯彻《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发﹝2016﹞18号）精神，深入推进“放管服”改革，优化我市投资环境，加快转变政府职能，突出企业主体责任，根据《肇庆市贯彻落实<中共广东省委、广东省人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见>的工作方案》和《广东省工程建设项目审批告知承诺制管理暂行办法》（粤建改办﹝2019﹞31号）要求，结合我市产业投资项目“双容双承诺”直接落地改革经验，制定本改革实施方案。
一、目标任务
以加快转变政府职能、落实企业投资主体地位为核心，积极探索投资项目建设审批事项改革，按照“双容双承诺”原则（即容缺、容错，企业向政府承诺、政府向企业承诺），实行“宽进、严管”，开展以企业依法承诺制，政府加强事前引导、事中辅导、事后监管为主要内容的企业投资项目直接落地改革，推动企业投资项目审批便捷化和政府监管高效化，促进项目“先建后验”,实现项目“直接落地”。形成项目建设审批新格局,促进项目快落地、快建成、快投产。
二、改革范围
[bookmark: _GoBack]已经依法取得用地（含土地招拍挂中标通知书）的产业类项目，“工改工”的“三旧”改造项目以及电网项目，可自主申请项目直接落地建设。
三、相关配套制度
（一）明确“双容双承诺”制度项目准入负面清单
进一步明确“双容双承诺”直接落地制度项目准入负面清单。根据国家发展改革委、商务部《市场准入负面清单（2020年版）》、国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《广东省大气污染防治条例》、《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018—2020年）》（粤府﹝2018﹞128号）等文件规定，结合我市实际情况，明确产业投资项目准入负面清单，负面清单以外的项目，按照非禁即可、企业自愿原则，实行承诺准入。（责任单位：市发改局、有关审批部门）
（二）实施双向依法承诺制度
各级行政服务中心根据各有关部门依照法律法规设定标准，制定具有法律效力的“双向承诺书”，承诺书设定标准和要求须符合国家“放管服”改革精神。
企业向政府部门承诺内容包括：在时限内完善环境影响评价、节能评估、消防设计、人防设计、防雷装置设计、建设工程设计方案审查、施工图审查、安全监督登记、施工许可等手续。其中，符合工程建设项目审批告知承诺制相关规定的，企业可自主选择告知承诺相关审批事项。
各级行政服务中心和有关部门向企业承诺内容包括：在项目直接落地前，提前介入，为企业提供项目直接落地事前的政策、业务指导和服务；在项目直接落地后，主动与企业对接，密切跟踪服务，依法实施事中事后监管，全面履行政府职责；在项目建设过程中，指导、协助企业及时办理和完善法律法规要求的各项手续，核发相应的行政许可，既要依法严格按标准履职监管，不得缺位，又要不得变相增加法律法规规定以外的审批以及监管事项；在项目竣工投产前，由企业根据实际按承诺书的要求向验收部门递交验收申请，及时开展项目部分验收或整体验收。
各级行政服务中心在向企业充分告知承诺内容、注意事项的基础上，对符合改革范围的项目的直接落地申请，与企业一次性签订“双向承诺书”。各级行政服务中心会同有关审批部门对双向承诺书中承诺的内容有解释说明的义务。（责任单位：市政数局、有关审批部门）
（三）实行“一门式一网式”政府服务
各级行政服务中心按照各部门审批流程和标准，将企业的承诺书申报实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的“一门式一网式”政府服务模式。有关行政审批实行多事项“一表制”并联申办。建设单位填报表单分为基础信息表单和事项业务表单两部分，基础信息表单内容由系统通过数据共享等技术手段自动填充。（责任单位：市政数局、有关审批部门）
（四）加强区域评估成果运用
已开展区域评估的项目，符合城乡规划或本市建筑用途管理相关规定的，无需开展交通影响评价、洪水影响评价、节能评价、地震安全性评价等评估评价工作。推行简易低风险工业项目土地带方案出让工作。（责任单位：市资源局、有关审批部门）
（五）实行开工前报备制度
各级行政服务中心与企业签订双向承诺书后，向企业出具承诺书签订回执，企业凭借回执即可开工建设项目。各级行政服务中心同步统一在平台将承诺书推送至各相关职能部门报备。对于依照法律法规必须取得的行政审批（许可），由企业根据承诺内容的完成情况，在竣工验收前提出申请，由各部门按程序分别核发相应行政许可。（责任单位：市政数局，有关审批部门）
（六）实施全过程监管制度
切实加强事中事后监管。加强对企业的指导、服务，各地政府要事先统一组织对相关园区进行区域性地震安全性评价、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价等，形成整体性、区域评估成果，实现成果区域内建设项目共享共用。
各审批部门应按照事项的特征建立相应的监督机制，制定内容详细标准明确的监督监管工作指南，并严格按照指南的要求开展监督监管工作。
在项目直接落地前，有关审批部门要提前介入，认真审查企业是否按照规定和标准作出承诺，依法依规选择勘察、设计、评审、施工、监理单位；在项目建设过程中，重点监管项目单位是否严格按承诺开展施工，保证工程质量和安全；在办理相关审批事项时，实行容缺受理机制（企业承诺后补）；在项目竣工后，各有关审批部门要及时按承诺要求进行验收。（责任单位：有关审批部门）
（七）推行验收事项标准化、科学化
项目在竣工前达到验收条件的，由企业按承诺书的要求向验收部门递交验收申请，验收部门严格执行国家及省、市相关行业主管部门制定和发布的投资项目验收事项标准进行验收。验收事项不互为前置条件（水电验收除外）。验收部门根据上述验收事项标准，对竣工验收的项目，作出同意投产、限期整改或者全面整顿的意见，验收合格后颁发相关证照。凡验收不合格的，一律不得投产。能整改的限期整改；无法整改的，依法作出处理。（责任单位：有关审批部门）
（八）建立严格的责任追究制度
加大对违法违规行为的处罚力度，项目不能履行承诺以及未能及时完善相关手续的，造成的经济损失由企业自行承担；对于监管、检查过程中发现的问题，责任单位必须及时督促整改落实，并向社会公示，接受社会监督。勘察、设计、评审、施工、监理等单位有违法行为的，依法追究相应责任。同时，强化信用监管，将承诺企业及相关负责人的相关履行承诺情况纳入信用记录，依托信用信息共享平台和行业信用信息系统，加强信用信息互联互通。对未履行承诺的企业及相关负责人，依法依规实行相关行业和市场禁入的惩罚。探索建立健全信用修复、异议处理机制。（责任单位：有关审批部门）
四、保障措施
（一）加强组织领导。市政府和各地成立由政府（管委会）主要领导任组长、分管领导任副组长、有关审批职能部门为成员的“实施企业投资项目‘双容双承诺’直接落地改革工作领导小组”，在政数局设立办公室，定期召集工作例会，协调解决企业投资项目直接落地的立项、报建、施工以及竣工验收过程中遇到的突出困难和重大问题。同时，在各级行政服务中心设立相关服务专窗，由发改、工信、住建、自然资源、生态环境等部门的专责人员组成，负责为企业项目直接落地提供政策、业务指导和服务，确保企业投资项目直接落地改革见成效。
（二）构建问题反馈制度。各级行政服务中心不定期汇总在推进过程中遇到的问题、解决方法和改进措施，整理成通报发至各地、各单位和企业推广学习。
（三）明确责任分工。各级行政服务中心加强与各有关部门的沟通衔接，做好跟踪服务，形成工作合力。各有关部门依据本方案分别制定本部门的实施细则，列出承诺标准、审批清单、审批时限和审批程序。
（四）加强业务培训。各级行政服务中心及各部门要加大对有关工作人员业务培训力度，积极开展各类培训及集中学习活动，提高相关部门工作人员和企业专办人员业务素质和操作技能，提升综合服务水平。
（五）建立审批制度改革创新容错免责机制。鼓励和支持行政审批制度改革创新，立足于优化我市企业投资环境，推动投资建设项目审批便捷化和政府监管高效化。对于单位和个人在推进审批制度改革创新中出现失误的，坚持“三个区分开来”要求，适用《关于建立党员干部干事创业容错纠错预警机制的意见》（肇办字﹝2017﹞11号）和《关于建立党员干部干事创业容错免责备案制度的通知》（肇纪发﹝2018﹞11号）规定。
（六）及时总结评估。根据实际工作进展，对改革工作进行评估，边试行，边总结，边提升，及时总结改革成效经验，及时调整优化改革实施方案，逐步将改革成果全面推广。
（七）实施时间。本改革方案自印发之日起实施，有效期5年。各地可根据本改革实施方案内容,结合本辖区实际情况,制定具体实施细则。
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附件1：

“双容双承诺”项目准入负面清单
一、国家发展改革委、商务部《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规﹝2020﹞1880号）规定的禁止准入、许可准入事项；
二、国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2019年本）规定的限制类、淘汰类项目；
三、《广东省大气污染防治条例》、《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018—2020年）》（粤府﹝2018﹞128号）规定禁止建设的项目；
四、年综合能源消费量5000吨标准煤以上的项目；
五、高速公路、铁路等大型线性工程，或者其他涉及环境敏感区及“邻避”问题的大型基础设施、工业企业项目；
六、石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业等高耗能行业的项目；
七、矿山、金属冶炼及用于生产、存储、装卸危险物品等高安全风险的项目；
八、房地产、医院、学校、养老院等项目；
九、关系国家安全、生态安全、涉及重大生产力布局、战略性资源开发的项目；
十、失信联合惩戒对象建设的项目；
十一、未履行“双向承诺书”且未完成信用修复的企业再次申请建设的项目。
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附件2：                 

产业投资项目“双容双承诺”直接落地流程图

1.项目申报阶段： 

承诺书推送报备 – 行政服务中心 
接受申请，充分告知，签订双向承诺书 – 行政服务中心、申报企业
申请项目直接落地 – 申报企业     
取得用地规划许可及项目用地（含规划条件） – 自然资源部门     
广东省投资项目在线监管平台获得项目代码 – 申报企业     
确定投资意向,开展相关工作 – 申报企业




取得双向承诺书即可开展场地平整、临电临水报装、施工围蔽等工作；建设工程设计方案备案后即可开工建设。 – 申报企业
签订双向承诺书情况推送各审批部门 – 行政服务中心




2.项目验收阶段： 

联合测绘（规划条件核实测绘、不动产测绘） – 具备专业资格的第三方机构



建设工程档案验收 – 自然资源部门
建设工程竣工验收（含一般建筑防雷验收） – 住建部门
消防验收 – 住建主管部门
建设工程规划条件核实合格证核发 – 自然资源部门







备注：如建设项目涉及人民防空工程建设的，必须有人民防空主管部门参加人民防空工程质量监督和竣工验收。
附件3：

产业投资项目“双容双承诺”直接落地双向承诺书

根据《肇庆市贯彻落实<中共广东省委、广东省人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见>的工作方案》和《肇庆市深化产业投资项目“双容双承诺”直接落地改革实施方案》要求，对产业投资项目直接落地实行双向依法承诺制度，企业承诺内容包括环境影响评价、节能评估、消防设计、人防设计、防雷装置设计、建设工程设计方案审查、施工图审查、安全监督登记、施工许可等手续。行政服务中心和有关部门的承诺内容包括要主动对接，指导协助企业及时办理法律法规要求的各项手续，密切跟踪服务，依法严格按标准履职监管，不得缺位，也不得变相增加法律法规规定以外的审批以及监管事项等。
现经双方同意，签订本《产业投资项目“双容双承诺”直接落地双向承诺书》，具体承诺条款详见附件1、附件2。

附件：1.企业承诺条款
      2.政府部门承诺条款

承诺企业（公章）：        市（或县级）行政服务中心（公章）：
法定代表人（签字）：     法定代表人（签字）：
年  月  日                年  月  日
附件3-1：
企业承诺条款
（范本，可根据项目实际情况进行调整）

    根据《肇庆市贯彻落实<中共广东省委、广东省人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见>的工作方案》和《肇庆市深化产业投资项目“双容双承诺”直接落地改革实施方案》要求，我公司在肇庆市      县（市、区）投资建设的           项目，自愿参与产业投资项目“先建后验”直接落地改革，遵守有关的管理规定，申请容缺预办竣工前的相关审批手续，郑重承诺自项目施工之日起，至项目主体工程完工之日止，严格按照相关审批、监管部门和单位的要求，依法依规完成下列事项：
    一、根据《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规有关规定，严格按照自然资源部门核发的规划设计条件及相关技术管理规定规范，开展方案设计，并在规划条件核实前将建设工程设计方案（含人防地下室设计方案）报肇庆市        县（市、区）行政服务中心（以下简称中心）专窗审查，直至合格备案。
二、严格按照报经审查合格备案的建设工程设计方案（含人防地下室设计方案）成果图纸和内容组织施工。
三、在项目主体工程封顶前申请办理完成建设用地手续(包括建设用地规划许可、不动产产权登记证）、建设工程规划许可手续。
    四、在建设施工场地临主干道、集散广场或者人流较集中区域悬挂建设工程规划许可内容及附图的公示牌，其尺寸规格严格按照自然资源部门有关规定执行。
五、严格按照承诺的建设工程设计方案施工。
六、施工图设计文件应符合国家标准规范，所有新建扩建项目、现状改建项目应在底板施工前取得审查合格书，内部改造项目应在正式施工前取得审查合格书。
    七、项目施工过程中，随时接受有关执法部门的监督检查。对违反规划建设和违背自身承诺的行为自行限期改正，逾期不改正自愿接受相关处罚。
    八、主体工程竣工验收前，完成规划、建设、环保、消防、人防、气象等相关行业主管部门涉及到的行政审批事项。
    九、建设工程竣工验收前，向中心专窗申请联合验收，并报送有关资料。
    十、对所提交的有关申请材料的真实性负责，并承担因提交材料不真实而造成相关问题的一切法律责任。
    十一、自项目签订双向承诺书之日起6个月内，完备提供以下资料，正式申办施工许可证：
（一）建筑工程施工许可申请表（质量安全监督并联审批）。
（二）建筑工程用地批准手续。
（三）建设工程规划许可证。
（四）经施工企业主要技术负责人签字并盖企业公章确认的施工场地具备施工条件的意见书。
（五）施工合同。
（六）中标通知书（依法必须招标的工程项目提供）。
（七）施工图设计文件及其审查合格证明。
（八）建设资金落实承诺书。
（九）建设、勘察、设计、施工、监理五方责任主体签署《法定代表人授权书》及《工程质量终身责任承诺书》。
（十）经建设、监理、施工单位审核批准的施工组织设计（含质量和安全管理制度、管理架构、技术措施）。
（十一）危险性较大的分部分项工程清单（危险性较大的分部分项工程提交）。
十二、在项目建设过程中，严格依法用地和节约集约用地。
十三、履行《中华人民共和国消防法》等消防法律法规，严格按照工程建设消防技术标准进行消防设计。执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》要求，保障施工现场消防安全。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。依法办理建设工程消防行政许可或备案抽查手续。如存在消防安全违法行为，将自觉接受相应处罚。
    十四、投资建设项目自施工之日起3个月内，根据安全生产法律法规的相关规定，一是涉及《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第七条规定的建设项目的，向中心专窗申请办理本项目所涉及的建设项目安全设施“三同时”审批手续，提交本建设项目审批所需的申请资料，并对所提交的有关申请资料的真实性负责。严格按照应急部门审批的内容和要求组织实施，随时接受过程监督检查；二是涉及《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第七条以外的建设项目的，无需办理建设项目安全设施“三同时”审批手续，自行履行建设项目安全设施“三同时”。
十五、在项目建设过程中，严格按照《森林法》、《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局第35号令）执行。
    十六、在项目建设过程中，主动、及时申办园林绿化相关手续:
    （一）在办理项目建设用地规划许可之前完成项目附属绿化建设用地面积审核手续；
    （二）在办理项目建设工程规划许可之前完成项目附属绿化工程设计方案审查手续；
（三）在项目施工过程中，涉及城市绿地、树木审批以及因重大公益性市政建设确需移植古树名木的，在动工之前完成工程建设涉及城市绿地、树木审批手续；
    十七、本项目施工期直至获得正式排水许可证前严格遵循排水许可下列规定：
    （一）临时排水中有沉淀物，足以造成排水设施堵塞或者损坏的，主动修建预沉设施，且临时排水需经预沉设施处理并符合《广东省地方标准〈水污染物排放限值〉》（DB44/26-2001）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）的较严值要求后，方可接入指定的排水系统；
    （二）室外排水工程（包括与市政排水系统接口部分）施工设计在报经市政部门批准后再展开施工，室外排水工程（包括与市政排水系统接口部分）施工完毕立即报请中心专窗组织验收，合格后才能交付使用；
    （三）室内外严格实行雨水、污水分流，雨水管道和污水管道不混接；
    （四）不向道路、公共绿地和其他公共场所排水；
    （五）不发生下列损害排水设施的行为：
    1、占压、拆卸、穿凿、挖掘、堵塞、填埋、移动排水设施或者影响、改变其功能；
    2、在排水设施安全防护范围内进行爆破、明火作业、打桩、修建建筑物或者构筑物、植树、埋杆；
3、圈占、覆盖检查井和雨水篦子；
    4、向排水管道进出口、检查井、雨水篦子和排水明沟内倾倒垃圾、粪便、渣土、杂物、污泥等废弃物；
    5、将油污、施工泥浆等直接排入排水设施；
    6、向排水设施排放有毒、有害、易燃、易爆等物质；
    7、未采取消能措施，向排水管渠直接加压排水；
8、其他损害排水设施的行为。
（六）若上述承诺未兑现或仅部分兑现，自觉接受有关规定的处罚。
    十八、本工程项目根据《中华人民共和国人民防空法》和关于结合民用建筑修建防空地下室的有关规定，承诺在项目取得正式《建设工程规划许可证》前，依法依规办理人防手续。
十九、根据《工伤保险条例》、《肇庆市建筑业按项目参加工伤保险办事指南》等有关规定，在项目开工前，到项目所在地的税务部门申报办理从业人员参加工伤保险相关手续。
二十、根据《广东省人民政府办公厅关于全面治理拖欠异地务工人员工资问题的实施意见》（粤府办〔2016〕111号）、《肇庆市人民政府关于印发〈肇庆市建筑施工企业工资支付保证金管理办法〉的通知》（肇府〔2015〕3号）和《关于印发〈肇庆市建设工程领域工人工资支付分账管理制度实施细则〉的通知》(肇人社发〔2016〕385号）等相关规定，就工程项目申报缴纳工资保证金事项作如下承诺：
    （一）在项目施工后1个月内，主动向劳动保障部门申报缴纳工资保证金并及时完成资金进账或银行保函业务，开设工人工资支付分账专用账户。
    （二）全面依法实施劳动合同制度，实行实名制劳动用工管理，建立职工名册，办理劳动用工备案。工程建设项目建立劳动计酬手册，并在工程项目部配备劳资专管员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账。
    （三）建立农民工工资（劳务费）专用账户管理制度，在工程项目所在地指定银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，由建设单位每月按工程进度款不低于15%且按月足额支付工人工资，将人工费按月足额支付到专用账户，并委托银行按月代发农民工工资。绝不将工资发放给不具备用工主体资格的组织和个人。我公司和分包企业等用人单位与农民工解除或终止劳动关系时，须在解除或终止劳动关系当日内结清并一次性支付劳动者工资，并出具书面证明。
    （四）承诺在施工现场醒目位置设立农民工维权信息告示牌，向农民工公示所建项目的建设单位、施工总承包企业、劳务和分包企业的总部详细地址、法定代表人（主要负责人）姓名和联系电话，施工总承包企业和分包企业项目经理和劳资专管员姓名、办公电话和手机；同时公示施工所在县（市、区）的最低工资标准，本项目农民工工资每月的具体支付日期，施工所在地行业主管部门、劳动监察机构、劳动人事争议仲裁机构的详细办公地址和投诉电话等信息。
（五）落实企业工资支付和清偿主体责任。各类企业依法向招用的农民工本人按月足额支付工资，严禁将工资支付给其他组织或个人，发生拖欠工资问题承担清偿主体责任。
在工程建设领域，建设单位对所发包工程项目的农民工工资支付负监管责任，施工总承包企业对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，分包企业对所招用农民工的工资支付负直接责任。建设单位或施工总承包企业未按合同约定及时划拨工程款，致使分包企业拖欠农民工工资的，由建设单位或施工总承包企业以未结清的工程款为限先行垫付农民工工资。由于建设单位、施工总承包企业或分包企业将工程违法发包、转包或违法分包给不具备用工主体资格的单位或个人，致使拖欠农民工工资的，作为发包方的用人单位应当先支付工资，再依法向承包人追偿。
    （六）自觉接受劳动部门的监督检查，及时改正检查中提出的问题。
    （七）在项目施工过程中如出现拖欠农民工和工人工资的，由劳动保障部门及建设部门从工资保证金中予以支付，已支取的部分由我公司在30个工作日内补缴垫付资金。
    （八）在实施过程中如有违反承诺的，立即停工整改，经整改仍未达标的，主动接受相关部门依法依规追究相关责任。
二十一、在项目动工前，及时到城市管理部门办理建筑垃圾处置核准手续，在手续齐全的条件下对建筑渣土予以处置，并必须保证文明施工。其次，如果出现未经核准擅自处置建筑渣的行为，将自觉接收相应处罚。
在项目动工前，根据《中华人民共和国水土保持法》的规定，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。
    二十二、根据有关规定和要求，承诺办理以下事项：
（一）资源部门——建设工程放线后，在开工前，建设工程验线，规划条件核实前建设工程设计方案审查、建设工程规划许可证,在工程竣工备案后3个月内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；
（二）税务部门——土地出让缴税；
    （三）劳动部门——申报缴纳工资支付保证金，开设工人资金支付分账专用账户；
    （四）社会保障部门——建筑行业工伤保险；
    （五）生态环境部门——建设项目环境影响评价文件审批和建设项目发生重大变动的重新报批；
    （六）住建部门——施工图设计审查备案；
    （七）招投标监管部门——非国有资金投资建设工程直接发包核准登记；
    （八）住建部门——城市基础设施配套费；
    （九）应急管理部门——建设项目安全设施“三同时”审批手续；
    （十）发改部门——固定资产投资项目节能评估（项目投产前办理）及项目立项手续。
    二十三、我公司承诺不以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工单位在工程设计或者施工中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。不在编制工作量清单时，取消部分图纸设计内容。我公司作为工程质量的第一责任人，会切实履行好自己的职责，不肢解工程，违法发包，会监督施工单位严格按设计图纸施工，及时组织工程竣工验收，按时支付工程款。
    二十四、其他承诺事项：
（填写未提供的资料项目）
    如我公司违反上述承诺，自愿停止建设，接受相关行政处罚，相关行政处罚、未履行承诺等不良信用记录纳入信用信息共享平台向社会公示，并主动承担所产生的一切法律责任和经济损失。
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附件3-2：
政府部门承诺条款
（范本，可根据项目实际情况进行调整）

根据《肇庆市贯彻落实<中共广东省委、广东省人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见>的工作方案》和《肇庆市深化产业投资项目“双容双承诺”直接落地改革实施方案》要求， _     公司在肇庆市    县（市、区）投资建设的     项目，自愿参与企业投资项目“先建后验”直接落地改革，并遵守有关管理规定进行项目建设。为做好项目直接落地建设、施工过程、竣工验收全过程跟踪服务，确保项目建设顺利推进，我们郑重承诺严格做好以下事项：
一、行政服务中心做好充分告知企业投资项目所涉及相关审批及委托中介服务有关事项，协调投资项目从立项阶段到验收阶段所有审批事项申报办理工作。
二、各部门要主动对接，指导协助企业及时办理法律法规要求的各项手续，密切跟踪服务，严格依法按标准履职监管，不得缺位，也不得变相增加审批以及监管事项等。
三、投资项目实行容缺受理机制，对次要审批要件不全且企业书面承诺在规定时间内补齐的事项，审批部门先行受理并开展审核评估工作，待要件齐全后尽快作出审批决定，缩短审批时间。
四、发展改革部门在项目直接落地到竣工验收前，积极配合指导企业做好项目立项手续和节能审查办理有关工作，并且承诺在3个工作日内办结。
五、自然资源部门承诺做好：在企业竞得土地并签订《成交确认书》后10个工作日内签订土地出让合同；企业按出让合同约定时间缴清土地价款后10个工作日内出具用地批文；资料齐全情况下，除法人或其他组织建造房屋首次登记、涉及历史遗留问题、非公证的继承等复杂的不动产登记外，5个工作日内办结不动产权证。
同时，对项目申请资料齐全，符合规划条件要求，建设用地规划许可在10个工作日内完成；建设工程规划许可在10个工作日内完成；规划验线在7个工作日内完成；规划条件核实在7个工作日内完成。
六、住建部门承诺做好以下工作：一是在收到行政服务中心工程相关资料后，即时发出工程监督号，并介入工程项目的施工安全监督，及时到现场进行安全技术交底；二是做好工程质量安全监督工作，保证工程项目施工顺利进行。依法对施工现场进行监督，督促施工企业建立和健全质量安全保障体系，严格按照国家法律、法规和标准、规范，完善施工现场安全生产设施，对危险性较大工程进行重点监督，加大监督巡查频率，防止事故发生，确保工程项目建设的顺利进行。三是实行监督靠前，服务指导靠前，提高事故预控能力。将施工企业施工过程中常用的文件、规定上传住建局网站方便企业查阅；在工程开工前的安全交底会除做好常规性交底外，还针对工程项目特点对各施工阶段应完善的安全资料作详细说明，使企业少走弯路。四是落实承诺制，各项手续进一步提速。符合办理施工许可条件的，当场受理，承诺1天办结，并出具施工许可电子证；不符合条件的，一次性告知存在问题。工程达到竣工验收条件时，及时提醒参建单位按相关法法规组织工程工验收。
同时，协助企业及时办理“应建或易地修建防空地下室的民用建筑项目许可”，根据人防法律法规和技术规范及时向企业出具《人防工程设计要点通知书》或人防易地建设费缴款通知书；密切跟踪，协助企业做好人防工程设计与图纸审查工作；指导企业和相关单位认真做好人防工程施工质量、安全工作，依法依规做好人防工程质量监督和竣工验收备案工作。
七、生态环境部门主动提前介入，指导协助企业依法依规及时办理环评相关手续；对于列入市的年度重点项目进行现场指导，专人跟踪负责；对符合产业政策、产业准入、相关环保规划和环评技术规范要求的环评报告书，承诺在5个工作日完成审批（不包括受理公告、审批前公示的15个工作日及专家评审时间）。
八、应急管理部门将依法加强事前事中事后监管，把源头管控和优化服务更好结合起来，优化工作流程，简化办事环节，积极协助企业开展建设项目安全设施“三同时”工作，对符合条件的项目加紧审批，力促项目早日落地。
九、交通运输部门承诺在许可申请材料齐全的情况下，许可事项的审批在承诺时限内完成。
十、国资部门将积极配合有关部门做好企业投资项目直接落地改革工作。
十一、绿化主管部门严格按照有关要求，做好园林绿化相关行政许可手续的办理工作。
如因政府部门未遵守承诺而提供相应的服务进而导致项目无法按承诺期限完成，政府部门应当承担相应的责任，免除企业因未在限时内履行承诺的违约处罚，并及时配合企业完成相关手续的报批。

